บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4 ต.คลองกระจัง

 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

 27 กันยายน 2553

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างเหมาและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

อ้างถึง 1. บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 80/2553 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

 2. หนังสือ อบต.คลองกระจัง ที่ บร 86502/808 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553

 ตามบันทึกตกลงการจ้างที่อ้างถึง ซึ่ง เป็นผู้รับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่ง สายทางหมู่ 7 บ้านใหม่ทักษิณ ตำบลคลองกระจัง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางสาวโอ อะโรคา - บ้านนายจิต สมยินดี ปริมาณงานรางระบายน้ำแบบท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ,วางท่อระบาน้ำ คสล. (ท่อเต็ม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 18 เมตร ระยะทางรวม 118 เมตร (ตามแบบและประมาณการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังกำหนด) เป็นเงินค่าจ้างเหมา 52,000.- บาท () กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง นั้น

 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการก่อสร้างงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยตามแบบและประมาณการในสัญญาทุกประการแล้ว และข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าปรับ ตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 3 ซึ่งเกินอายุสัญญา 4 วัน ๆ ละ 100.- บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังงดค่าปรับให้ – วัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) และขอส่งมอบงานดังกล่าวและขอแจ้งหนี้ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 51,600.- (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

 () ผู้รับจ้าง