บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.     งานพัสดุ   ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง  (ส่วนการคลัง)                       .

## ที่.      บร  86502/                                                 . วันที่.       27   กันยายน   2553                                            .

#### เรื่อง.     ขออนุมัติปรับและรับทราบรายงานตรวจการจ้าง  บันทึกตกลงการจ้างเลขที่  80/2553  ลงวันที่  24   .

#### สิงหาคม  2553	  			                                                                                       .

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

ตามแบบรายงานการตรวจรับงานจ้าง  ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่ง  สายทางหมู่  7 บ้านใหม่ทักษิณ  ตำบลคลองกระจัง  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางสาวโอ  อะโรคา - บ้านนายจิต  สมยินดี  ปริมาณงานรางระบายน้ำแบบท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่ง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ระยะทาง  100  เมตร ,วางท่อระบาน้ำ คสล.  (ท่อเต็ม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  จำนวน  18  เมตร  ระยะทางรวม  118  เมตร  (ตามแบบและประมาณการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังกำหนด)  เป็นเงินค่าจ้างเหมา  52,000.-  บาท  (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)    กำหนดส่งมอบงานภายใน  30  วัน  ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่  23  กันยายน  2553  คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2553  โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเกินอายุสัญญาไป  4  วัน  และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังงดค่าปรับให้ – วัน จึงต้องปรับตามเงื่อนไขของสัญญา  ข้อที่  3  คือวันละ  100.-  บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  400.-  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1.  เงินอนุมัติปรับ  นายสมศักดิ์  ปลื้มกมล  ผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดอายุสัญญา  จำนวน  4 วัน ๆ ละ 100.-  บาท  เป็นจำนวนเงิน  400.-  บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน)

2.  รับทราบรายงานการตรวจรับงานจ้าง

(นางสาวจิตกร  ถัดนอก)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าส่วนการคลัง

…………………………………………..

( นางสำลี    มาพบ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัด						-  อนุมัติ

……………………………………………..

( นายพูลศักดิ์    รัตนชีวพงศ์ ) 			             (นายประหยัด   เจียวรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง