ที่ อบ  ๗๙๓๐๑ /		                                                               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

กรกฎาคม    ๒๕๕๖

เรื่อง	แจ้งระงับการก่อสร้างชั่วคราว

เรียน	 ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชนีเพิ่มพูนทรัพย์การโยธา

อ้างถึง   บันทึกข้อความกองช่าง เรื่อง สั่งหยุดงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  (ภายในหมู่บ้าน)   บ้านโพนดวน   หมู่  ๒๒  ลงวันที่        กรกฎาคม   ๒๕๕๖

ตามบันทึกข้อความที่อ้างถึง ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  (ภายในหมู่บ้าน)   บ้านโพนดวน   หมู่  ๒๒   ได้แจ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากมีลมมรสุมเข้า ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู   จึงขอแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชนีเพิ่มพูนทรัพย์การโยธา  ได้ดำเนินการหยุดงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  (ภายในหมู่บ้าน)   บ้านโพนดวน   หมู่  ๒๒  จนกว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลตบหูจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์    ห่องคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู

ส่วนการคลัง

งานพัสดุ

โทร.  ๐-๔๕๓๑-๘๔๔๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชนีเพิ่มพูนทรัพย์การโยธา

5  หมู่  2    ตำบลนาเจริญ    อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

19   กรกฎาคม    2556

เรื่อง	แจ้งระงับการก่อสร้างชั่วคราว

เรียน	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตบหู

อ้างถึง   สัญญาจ้างเลขที่     5/2556  ลงวันที่  30  เมษายน  2556

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู ได้ว่าจ้างให้ข้าพเจ้าทำงานตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  (ภายในหมู่บ้าน)   บ้านโพนดวน   หมู่  ๒๒   รายละเอียดตามสัญญาที่อ้างถึง  นั้น เนื่องจากมีลมมรสุมเข้า ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง

ดังนั้น  ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชนีเพิ่มพูนทรัพย์การโยธา  จึงขออนุญาตหยุดงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  (ภายในหมู่บ้าน)   บ้านโพนดวน   หมู่  ๒๒  จนกว่าจะสามารถดำเนินการได้   ซึ่งจะแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตบหูทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดาวไสว      ทาวะรมย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ