ที่  บร  86502/ 			              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

90  หมู่ที่  5  ถนนห้วยราช  -  สตึก

อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

กันยายน     2553

เรื่อง       แจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง

เรียน      ผู้รับจ้าง นายสมศักดิ์  ปลื้มกมล

อ้างถึง   บันทึกตกลงการจ้าง  เลขที่  80/2553  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553

ตามหนังสือที่อ้างถึงซึ่ง นายสมศักดิ์  ปลื้มกมล  ตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่ง  สายทางหมู่  7 บ้านใหม่ทักษิณ  ตำบลคลองกระจัง  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางสาวโอ  อะโรคา - บ้านนายจิต  สมยินดี  ปริมาณงานรางระบายน้ำแบบท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กผ่าครึ่ง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ระยะทาง  100  เมตร ,วางท่อระบาน้ำ คสล.  (ท่อเต็ม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  จำนวน  18  เมตร  ระยะทางรวม  118  เมตร  (ตามแบบและประมาณการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังกำหนด)  เป็นเงินค่าจ้างเหมา  52,000.- บาท  (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)    โดยครบกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่  23  กันยายน  2553  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้  ได้ครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาดังกล่าวแล้ว  แต่ปรากฏว่า  ท่านยังทำงานไม่แล้วเสร็จ  อันเป็นการผิดสัญญา  ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาข้อ  3  ดังนั้น  ท่านจะต้องชำระค่าปรับวันละ  100.-  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญาจนถึงวันที่ท่านฯ ทำงานแล้วเสร็จจริง

โดยหนังสือฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง  ขอแจ้งการใช้สิทธิปรับตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว  และขอให้ทางท่านเร่งทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประหยัด    เจียวรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

(ลงชื่อ)......................................ผู้รับจ้าง

(นายสมศักดิ์  ปลื้มกมล)

วันที่.................................................

งานพัสดุ

โทร โทรสาร. 0 4469 6159